**CheckEasy**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 2**

**25/08/2022, 6:00 pm**

**SPRINT No. \_1\_ SEMANA No. \_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

**1.** Acuerdossobre dinámica de trabajo.

**2.** Seguimiento a tareas.

**3.** Dificultades presentadas

**4.** Varios.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Mantenercomunicación vía WhatsApp para reportar alguna novedad presentada, reuniones semanales por el grupo creado en Discord.

**2.** Se creó el tablero del proyecto en Trello, se creó el repositorio del proyecto en Git Hub.

**3.** Falta porcrearcuenta en git hub el tester y gestor BD, no se ha realizado por limitantes de tiempo y desarrollo de sus compromisos laborales.

**4.** Se escoge el nombre que llevará la aplicación web del proyecto. El grupo determina el stack con el cual se desarrollará el proyecto.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha** |
| Crear cuenta en Github | Tester, Gestor BD | 29/08/2022 |
| Realizar los bocetos del proyecto | Desarrollador Frontend | 30/08/2022 |
| Realizar modelo de datos (entidad – relación) | Gestora Base de datos | 30/08/2022 |
| Realizar las historias de usuarios | Desarrollador Backend | 30/08/2022 |

**ASISTENTES**

Scrum Máster - Helí Enrique Sanmartín.

Gestor de BD - Paula Andrea Padilla Santoya

Desarrollador Frontend - Isaack David Flórez Ospino.

Desarrollador Backend - Miguel Ángel Cubillos.

Tester - Walter Manuel Ortiz Romero